行政院農業委員會水產試驗所

智慧養殖跨域感知與數位專家系統優化與擴充

徵求建議書文件

# 中華民國111年5月

【目　　錄】

壹、專案概述	02

一、	專案名稱

二、	專案範圍與目標

三、	專案履約期限

四、	專案經費

五、	主辦機關及聯絡方式

貳、專案功能需求	03

一、	專案功能說明	03

（一）整合跨域與知識庫平台介面改良

(二) 水產養殖智能專家系統功能擴充

（三）智慧養殖技術擴散與產業推動
（四）交付驗收項目表

二、	資訊安全需求	06

三、	保固及維護需求	07

四、	保密與智慧財產	08

參、專案管理需求	09

肆、服務建議書製作規定	11

壹、專案概述

一、專案名稱

行政院農業委員會水產試驗所(以下簡稱本所)「智慧養殖跨域感知與數位專家系統優化與擴充」(以下簡稱本專案)。

二、專案範圍與目標

本專案之範圍為整合開發與建置「智慧養殖跨域感知與數位專家系統優化與擴充」(以下簡稱本專案)，本專案利用資通訊科技、物聯網、網際網路、雲端運算及大數據分析技術與智能互聯概念，整合無線資通訊科技之感測元件、發展環控系統、水質微氣候等多元感測之聯網感控技術，並結合微環境即時監控及生產過程智慧管控系統等先進自動控制之輔助，針對目前傳統養殖所遭遇之問題，建構一套養殖資訊系統，目標將進行健康優質水產養殖物種培育與養成，以協助傳統水產養殖業朝向生產自動化、管理智能化之科技化發展，提升生產效率，並建構水產養殖聯網智能化感控與參數系統之開發與建置。本案將以魚、貝類或蝦類品項等代表性水產物種之養殖環境作為示範，期可進一步達到產能提昇、調節及計劃性生產效果，並使智能化感控與參數系統之養殖模式能推廣至民間，成為未來臺灣養殖漁業的主流。本專案建置地點可包括為行政院農業委員會水產試驗所、所屬研究中心或民間業者養殖示範場域。

三、專案履約期限

111年11月15日止。

四、專案經費

本專案採購金額為新臺幣2,500仟元整，採2期撥付方式。

五、主辦機關及聯絡方式

本計畫主辦單位為行政院農業委員會水產試驗所。計畫聯繫資料如下：

地址：基隆市和一路199號

聯絡人：王妤心 助理

電話：02-24622101#2507

傳真：02-2462-4627

電子信箱：yhwang@mail.tfrin.gov.tw

貳、專案功能需求

本案詳細需求如下所列，若承包廠商所提建議書有優於本案招標文件之處，經本所同意者，從其優者。本案之目的為移轉民間實際商轉使用，倘承包廠商規劃之軟硬體設備不符要求且未事先經本所同意，本所得要求廠商就不符要求之項目進行重新設計或規劃，包含建置本案所需之所有設備品項、設計圖、軟體編碼、人力配置，以及其他與本案有關之項目。本專案各項工作項目細節，均依本所於工作會議中之決定。

- 專案功能說明

整合跨域與知識庫平台介面改良

本項目持續收集與更新示範場域之養殖決策重要參數資料(跨場域包括民間試驗場域)，以達到探勘分析生態養殖設施之養殖背景資訊或成本效率。目前已建置之功能包以跨場域系統所收集的養殖資料大數據為基礎，提供各式進階統計分析圖表，讓養殖專家可以從各面向觀察資料，以更加瞭解已收集之水質、微氣候參數在各種情況下的相互變化關係。本年度將延續發展，進行運算分析模型強化訓練與操作等介面改良優化，以利養殖專家友善使用。介面改良優化包括IOT設備狀態、表格模式、資訊顯示排序功能等。

水產養殖智能專家系統功能擴充

本項目發展擴充強化智能專家系統，延續110年一般知識庫詢答之擴充，提供一般知識庫詢答，一方面讓智慧養殖觀念能夠普及化，另方面可藉多管道的資料輸入，以強化資料探勘數據分析平台。更以API方式，進行問答資料庫更新與階層式引導詢答功能擴充。另方面可藉多管道的資料輸入，進行音字容錯分析，以擴充資料探勘數據平台。此外可經由整合回授控制機制或IoT閥值連動等等資訊進行輔助問答輸入。並結合AI預測模型分析功能，藉由引導方式，輔助使用者提供相關分析所需用資訊，進行分析。預期藉由智能專家系統擴充，可提供跨域平台的初階的AI預測模型線上使用數位服務。與使用者進行雙向資訊交流。在每一次分析後，可以累積更多數據參數進行建模分析與問答，以達到一學習型專家系統目標。

(三) 智慧養殖技術擴散與產業推動

持續推動智慧養殖技術，透過整合跨域聯網技術、智慧生產技術與數位服務轉型導入養殖產業應用。並進行產業訪視與技術討論、建構有效溝通之產業交流管道等，以促進產業朝智能化養殖的方向努力。本年度延續去年技術研發成果並輔導民間智慧養殖技術，推動水產養殖產業鏈結合物聯網與智慧生產等應用產業群聚合作及技術發展，共同開創養殖產業新商機。將藉由串聯養殖產業上、中、下游之養殖生產端、加工端及銷售端業者共計20人次以上，促使資通訊產業與養殖產業技術需求共同交流互惠，協助養殖產業有更多智慧、物聯技術導入產業升級。為探討目前產業面臨之現況與智能化技術產業應用問題，至少進行專家論壇或工作坊1場次。以促進資通訊產業與養殖產業技術需求共同交流互惠，協助養殖產業有更多智慧、物聯技術導入產業升級。持續推動智慧生產技術與數位服務概念導入水產養殖產業應用，進行產業訪視與技術討論並建構有效溝通之產業交流管道等，扶植民間企業自主與永續共同運用智慧科技創造高產能及獲利新契機。

(四)交付驗收項目表

| 序號 | 項目 | 建議規格 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整合跨域與知識庫平台介面改良 | 1-1期 交付平台優化規劃設計報告1份：至少內含目的背景、系統架構、資料庫設計架構、優化功能與系統畫面設計。 1-2期 交付及移植優化軟體系統1套。(備註1) 交付系統安裝、維護與操作說明文件1份。需包含所有功能畫面之操作介面說明。 交付整體系統優化功能驗收結案報告1份：至少內含目的背景、各操作流程及功能測試結果、結論與後續應用建議。 至少新增3處民間場域。 | 1式 |
| 2 | 水產養殖智能專家系統功能擴充 | 2-1期 交付應用開發規劃設計書1份：至少內含目的背景、應用方法、軟體程式與環境規劃，其中需含UML(Use case digram、ER model等)、110年系統勘誤修正等優化功能、111年擴充功能(前後台操作API程式、階層式輔助問句功能、整合IoT互動功能、AI演算模型及計算式引導功能)。 優化系統安裝部署操作流程及手冊內容，並交付安裝手冊文件並完成系統優化功能。(備註2) 完成前端階層式UI頁面功能。 至少完成問答頁面、計算功能、問答管理三項功能API開發及測試報告。 2-2期 交付擴充前後台操作API程式1套。(備註3) 交付擴充階層式結構輔助問句功能1式。(備註4) 交付擴充整合AIoT互動功能1式。(備註5) 交付擴充AI演算模型及計算式引導功能1式。(備註6) 移植上述各程式功能並交付系統管理與操作說明文件1份：包含所有功能畫面之操作介面說明。 交付整體系統優化功能驗收結案報告1份：內容至少包含目的背景、各操作流程及功能測試結果、結論與後續應用建議。 交付項目3之中英文學術論文各1篇。內容至少包含前言、文獻整理、材料方法、實驗結果與討論、結論及參考文獻，至少5頁(參考文獻及圖表不列入頁數計算，格式12pt標楷體及單行行高)。 | 1式 |
| 3 | 智慧養殖技術擴散與產業推動 | 3-1期 交付工作坊活動規劃書1份並函送本所。 3-2期 交付工作坊技術交流活動成果報告(內容包含活動舉辦相關成果、問卷原始資料及相關推廣問卷分析報告1份)。 | 1式 |

備註1：進行原系統必要之優化。另包含(但不限於)新增今年新場域(水質監測、氣象、固定CCD)資料介接、新增養殖業者場域資訊(養殖物種品項/養殖縣市/養殖階段(白身苗、寸苗、中間育成、成魚)/養殖池種類(土池/RC池/室內池/室外池)、設備維護分佈設定(含google map經緯度定位資料)、新增AI分析進入點、AI 訓練與預測頁面、可支援AIoT答詢資料庫資料介接。

備註2：系統至少優化以下：問答管理中問句子主題管理修復、標示問句資料引用來源(含作者/期刊或書名/文章標題)、階層管理中問句選擇使用介面優化、新增問答操作確認畫面修正、問答管理保存期限改為下架日期、帳號權限分至少三級管理、問答管理中圖片顯示修正、階層管理中input預設值修改、各項匯出檔案(CSV)資料格式修正。修改強化110年論文”氣象多參數最佳化及相對影響各單一水質變化之探討”。

備註3：API運作功能範圍至少包含以下：前端問答頁面(對話)，以及後台計算功能(放養量計算、換肉率計算、投餵量計算)、問答管理(一般問答功能、階層選單、制式文案、制式貼圖、web圖文設計)、辭典管理(同義詞、辭典)、紀錄(對話紀錄、測試紀錄、測試紀錄統計)、統計(搜尋、排行榜、比例分析)、自動增量問句功能等增刪查改(CRUD)操作。

備註4：下拉式階層式問答引導功能實體運作框架不限層數擴充，每1層設定可主動提供下1層設定好標準問或答(可複數)，做為引導使用者進行問句提問功能。將現有單1層問句引導邏輯擴增至可運作多層，以建立有效的階層式問答結構，並同時可於後端管理上操作更新。

備註5：建立獨立AIoT資料庫或表，具備有文字、數值等可辨識之問答資料欄位主要框架，可提供現場養殖感測參數回傳並進行問答資料欄位的對照與管理。問答資料欄位可藉由JSON方式的M2M協定設計，問答資料欄位可定義內含機器名稱/養殖品項/養殖縣市/交換水質與氣象參數名稱/交換參數名稱各ALARM上下限值、ERROR上下限值等等。以這些數值做為個別參數回授控制的較適合或最佳閥值範圍自動設定，進行現場控制系統與本系統之間的交換。該獨立資料庫或表之內容也可轉換成知識庫的問答庫。

備註6：提供具權限使用者提供之數據上傳至系統並進行演算分析，並引導操作，提供AI分析演算服務之結果並記錄於資料庫系統中。(預測模型之資料範圍、內容、預測後結果可紀錄於QA系統中，未來可查詢歷史紀錄及重複使用)。另提供新的養殖參數計算，包含(但不限於)放養量、活存率、單位售價、產值(規格/尾斤)、產量、導入各智慧技術之成本效益等計算。

上述所有交付項之結案文件(投稿另訂除外)資料皆為書面1式2份(各項報告應使用Word格式12pt標楷體及單行行高以彩色列印裝訂，引用圖片或文字均需註明出處。不含圖表及文獻各至少10頁以上)，合併電子檔光碟或其他媒體2份。文件均製作含案號案名之封面或外盒。包含交付所有實驗過程、文件、圖表之office或其他軟體處理之原始資料、照片、影片。

- 資訊安全需求

本案所建置之智慧養殖跨域資訊分析平台管理系統應使用https協定，並建置帳號、密碼登入管理機制，識別使用者身分，採取權限管制措施，並依實際權限授與相對之執行功能及資料存取權限，確保相關資料安全防護。於Web操作頁面運用，並採取加密或編碼傳輸機制。

承包廠商應提出具體之檢查方式或工具，確保於相關開發及維護之軟體系統中，無木馬程式、後門程式或任何有危害本所資訊安全之程式碼，否則應負一切法律責任並賠償本所損失，如為承包廠商派聘人員個人行為時，承包廠商亦應負連帶責任。

廠商必須進行適當設定，防止一般使用者因系統設定不當，進而獲得系統檔案資訊及進行破壞。系統需具備資料備份及異常作業回復（Recovery）機制。

- 保固及維護需求

本專案保固事項包括系統操作諮詢服務、應用程式維護修正、軟硬體故障排除及資安維護等事宜。

結案驗收時，承包廠商需提出保固與智財保密切結書。並與協力廠商與人員共同簽署智財歸屬保密切結書。廠商須自驗收完成日起提供保固一年之非人為破壞及非天災下之維護及技術支援服務。

保固期間廠商應提供聯繫窗口(電話、傳真及服務人員)，負責聯繫、處理及回覆上述保固相關事宜。

保固期間承包廠商每4個月必須定期至現場至少進行1次維護，並提供維護報告，維護報告內容須至少包含校正維護之設備項目、維護時間、工作說明、並提供相關連續資料比較等照片或圖表，不含圖表至少3頁以上。

保固期間承包廠商應自接獲本所緊急以口頭、電話、傳真或書面等通知3個工作天內，派遣專人前往指定地點維修，並於3個工作天內維修完成。若屬硬體設備故障，無法於規定時間內完成修復時，須無償提供同等級之設備供本所使用。保固期內，除一般耗材(請於建議書中列舉)外，維護所生之人工、材料、儀器設備均由承包廠商負擔。另廠商應於維修完畢後2天內立即提供本所維修報告，維修報告之內容，比照定期維護，但篇幅不含圖表至少5頁以上。

保固期滿前，應提供維護工作修正後之相關文件手冊與其他儲存媒體技術內容，與定期維護報告文件手冊及其他儲存媒體。

本案目的為推廣商轉及技術移轉。應配合原系統佈局，於保固期內隨時因應本所推廣需求進行技術支援服務與相關之軟體小幅修改 (二次為限)。

保固期間，廠商須協助論文投稿發表、專利檢索申請及需派人協助本所之現場展示與實際測試。

- 保密與智慧財產

本案設計開發產出之所有交付項目均提供安裝執行檔、API程式。本案技術資料及各式報告或文件(均提供檔案其他儲存媒體)之相關智慧財產權均歸屬本所，廠商不得任意轉售、讓與、收益、授權或設定質權。保固期滿前必須應本所要求隨時更新及交付上述智財內容。

若本所認為有必要對上述創作、發明、構想、概念等申請或登記國內外相關權利，廠商應於保固期滿前提供諮詢與文件協助。

廠商保證其產出成果絕無侵害他人任何智慧財產權，若有任何侵權情事，廠商應自行承擔一切相關之法律責任及其所生之相關費用，並賠償本所名譽損失。

本案相關技術與概念，包括第一條所列智財內容，以及本所口頭、電子郵件、會議紀錄或其他書面陳述事項，廠商當盡保密之責。驗收保固後三年內亦同。如違反保密與智慧財產約定，廠商應賠償本所所受損害及所失利益。廠商如有違反本條文約定而獲有收益時，須如數返還前揭所獲收益予本所。

參、專案管理需求

專案需求

本案規格文件之認知及解釋以本所為準

本案為勞務類系統建置專案，承包廠商須依本案之需求，進行各項設備之規劃及現場架設，另就本案智慧監控之目標，完成本系統之軟硬體整合。

專案管理

6月20日前函本所同意及備查有關本專案工作項目、各項設施硬體、通訊及監測模組元件之規格、執行程序與時程、組織與權責、人力與分工，以及各第一期交付項目之初步規劃與預期效益。並依所規劃之專案管理工具，具體執行專案管理制度，對工作項目進行控管。應依該計畫書所規劃之時程，以電子郵件方式每月中及月底提交工作進度報告書面及電子檔，俾利專案進度控管。

得標廠商於本專案執行期間，每週需繳交專案進度報告，每個月應至少召開2次專案會議，時間及地點由本所定之，並依本所於專案會議中之指示辦理各項設計開發與施工架設細節。得標廠商另需每月增加1~2次其內部合作分工會議或實驗細節，並於本所會議中提出簡報報告。

除本專案工作會議外，本所可因應專案狀況，視需要要求得標廠商進行專案工作報告、討論或備詢。廠商對所派出席會議人員，需授予代表公司發言之權利。

得標廠商於本專案執行期間，若因無法達到服務水準，而須增加人力或投入額外資源時，所須費用均含於本專案總金額中，不得另行要求本所支付。

查核點、交付項目與時程

本專案分三個查核點，其交付項目及時程如下表：

| 項次 | 查核點 | 交付項目 | 交付期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 專案啟始 | 交付專案管理整體工作計畫書。 (並含1-1期、2-1期、3-1期之初步規劃與預期效益) | 6月20日前函本所同意及備查。 |
| 2 | 第一期查核 | 交付項目：1-1期、2-1期、3-1期。 | 決標次日起70日內。 |
| 3 | 第二期查核 | 交付項目：1-2期、2-2期、3-2期。 完成全案各項工作之安裝、整合、施工與功能測試。正式驗收前須完成教育訓練。 | 111年11月15日。 |

備註：交付期限為日曆天(第一、二期需七天前完成交付項目及進行預驗收)。

教育訓練

廠商應針對本專案系統維護與導覽解說相關人員提供至少2場(至少各3小時)之教育訓練課程與講義。地點由本所於專案會議中指示。

驗收、付款與罰則

廠商應於決標次日起70個日曆天內，完成交付第一期查核點之應交付項目申請驗收，驗收地點為基隆總所(基隆市和一路199號)或工作會議指定地點。若須修正，廠商應依本所規定期限修正完畢，並經本所驗收合格後，始完成驗收，並支付契約價金總額之50%。若有逾期時，每日依當期應付之契約價金千分之二計算違約金。

廠商應於111年11月15日前，完成教育訓練並完成交付第二期查核點之應交付項目，報請本所於基隆總所(基隆市和一路199號)或工作會議指定地點進行第二期程驗收。若須修正，廠商應依本所規定期限修正完畢，並經本所驗收合格後，始完成驗收，並支付契約價金總額之50%。若有逾期時，每日依當期應付之契約價金千分之二計算違約金。

後一期應交付項目若提早完成，可於上一期提前驗收，並先於報驗公文中先行說明，若未獲同意則仍於下一期再行驗收。各期應付款項仍維持各比例，不因增加額外驗收項目而增加。

肆、服務建議書製作規定

一般規定

建議書內容以中文直式橫書（雙面列印）由左至右繕打，字型為中文標楷體，字體以14點為原則，製訂格式為A4尺寸，裝訂線在左側，裝訂成冊。總頁數不得超過100頁（含附件）。

建議書文件應編目錄（含章節目錄、圖目錄、表目錄等）以便查閱，文件每頁皆應編有頁碼，加裝封面，封面上請註明本專案名稱、投標廠商（或機構）名稱及建議書提出日期。

交付建議書書面資料（含附件）乙式10份及電子檔案資料（含儲存媒體）乙式，其儲存格式應與Microsoft Office相容，並可讀取及列印之檔案。

廠商服務建議書僅供本專案審查，本所不移作他用。

廠商所提供之建議書，必須依照本專案徵求建議書文件之規定及需求，據實撰寫，並保證其真實性。投標廠商建議書交付後，其所有權歸本所所有。

製作費及契約簽訂前所花費之費用，由投標廠商自行負擔。

廠商製作建議書時，需檢附佐證資料。

建議書應於提標時交付，否則視為資格不符；交付後亦不得要求修改或增加。

投標廠商未依本章規定製作建議書時，評選委員亦得視其情形，給予相對較低之分數。

建議書內容應與「投標廠商評選須知」之評選評分表項目相對應。

建議書內容

目錄（含對應建議書內容頁碼表）

- 概述

專案名稱、目標、內容、範圍、時程等。

- 團隊專業能力及經驗

  - 公司說明

(商譽、組織、規模、背景等)。

  - 本案工作團隊

(計畫主持人、顧問及本案團隊工作成員名單，各人員學經歷及相關技術經驗。)

  - 本案相關之證照或證明。

(與本案相關之、專業技術證照、認驗證、訓練合格證明。)

  - 公司實績。

- 執行能力及相關服務

  - 主要工作人數及配置、工作計畫、預定進度

(含如何完整瞭解及配合機關需求、如何如期如質履約之說明)

  - 系統建置構想

  - 系統整合技術及管理方法

  - 系統相容、擴充、穩定性

  - 系統測試之規劃及執行方式

  - 營運期間所可能發生相關費用分析

  - 服務水準及其達成之方法及提供之承諾

  - 系統不中斷服務之風險管理

(含備援、履約應變及災害復原之規劃及執行方式)

  - 提供維護、諮詢及客服之時間及方式

  - 教育訓練之規劃及執行方式

  - 資訊安全及保密之規劃及執行方式

  - 建置及營運期間之系統功能更新及增修服務

(不另加價者)

  - 附加或創新服務

(與本採購標的有關且含於標價內者)

  - 其他說明

(例如其他專案管理說明：專案會議、進度控管、品質保證、需求更改管理及應變能力，其他專案技術說明：使用者操作介面親和性、系統安全防護、系統未來擴充性及整合性、保固維護能力，執行及驗收配合事項：啟動會議、交付項目及時程、重要查核點、文件報告內容規劃、資料分析方法等。)

- 費用分析

(依本案規劃及目標，列出符合本專案所需之預估經費細項及總額。格式如徵求建議書文件附件-標價清單)

伍、廠商對於所納入本採購案服務建議書之工作成員，須先徵得當事人同意，以免違反「採購評選委員會審議規則」第十四條之一規定。

  - 附件/附錄(請自行增減)

  - 參與專案成員之專長和履歷及學經歷證明文件。

  - 承接相關專案經驗說明及其結案證明文件。

  - 其他相關資格證明文件。

# Text boxes

附件六